**Мероприятия муниципальной автономной общеобразовательной организации «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сысерть**

**по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Запланированные  работы | Примерная стоимость | Сроки выполнения работ | ответственный |
|  | Крайние ступени лестницы  при входе в школу для  ориентации ребенка покрасить  в контрастные цвета (красный, желтый) | 700,00 | Август –сентябрь  2015 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | Открывающиеся части на  стеклянных дверях пометить яркой краской | 2000,00 | Август –сентябрь  2015 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | Оборудовать зоны  переодевания учащихся –  инвалидов в гардеробе | 5500,00 | 2016 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | Вдоль коридора сделать поручни | 10000,00 | 2018 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | По оси движения разместить световые маяки | 5000,00 | 2016 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | На полу и на стенах зоны  риска выделить ярким цветом | 1500,00 | 2015 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | Для передвижения на второй и третий этаж откидные пандусы | 150000,00 | 2019 г | Замдиректора по АХЧ |
|  | **итого** | **174 700,00** |  |  |
|  | **Подъездные пути** | | | |
|  | Вход с асфальта (убрать перебрили, забетонировать съезд) | 6000,00 | 2016 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | Установить кнопку вызова для колясочников | 3500,00 | 2016 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | Переустановить входные металлические двери | 17000,00 | 2016 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | Убрать пороги | 1000,00 | 2016 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | Установить опознавательные знаки по пути следования детей | 2600,00 | 2016 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | **итого** | **30 100,00** |  |  |
|  | **Оборудование помещений** | | | |
|  | В столовой выделить  непроходную зону для  учащихся-инвалидов | 22000,00 | 2016 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | Переоборудовать туалет на первом этаже |  | 2018 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | * установить унитаз | 46000,00 |  |  |
|  | * установить поручни | 4500,00 |  |  |
|  | * установить смеситель | 3200,00 |  |  |
|  | * установить раковину | 5000,00 |  |  |
|  | **итого** | **80 700,00** |  |  |
|  | **Специальное коррекционное и реабилитационное оборудование** | | | |
|  | Приобретение специального  коррекционного оборудования для ОЦП, слабослышащих | 300 000,00 | 2020 г. | Замдиректора по АХЧ |
|  | Комплект индивидуальной учебной мебели | 84187,00 | 2020 г. |  |
|  | Комплекс оборудования для кабинета коррекционной гимнастики | 186 679,00 | 2020 г. |  |
|  | Комплекс оборудования для кабинетов психолога и психомоторной коррекции | 300492,00 | 2020 г. |  |
|  | **итого** | **871358,00** |  |  |
|  | **Документация** | | | |
|  | **Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию интегрированного обучения детей с ОВЗ в образовательном учреждении** | | | |
|  | Положение об  интегрированном обучении в  МАОО СОШ № 1 |  | Январь –февраль  2016 г. | Замдиректора по УВР |
|  | Внесение изменений в  штатное расписание |  | в случае  необходимости | директор |
|  | ***Нормативно-правовые акты, регламентирующие создание доступной среды в***  ***образовательном учреждении для совместного обучения инвалидов и лиц, не***  ***имеющих нарушений развития*** | | | |
|  | **Организационное обеспечение** | | | |
|  | Список рабочей группы |  | Сентябрь 2015 г. | Замдиректора по УВР  директор |
|  | Протокол совещания с  членами рабочей группы |  |  | Замдиректора по УВР |
|  | План-график мероприятий по  созданию в образовательном  учреждении без барьерной  образовательной среды |  | Проект июль  2015 г. | Директор, рабочая группа |
|  | План повышения  квалификации педагогических  и руководящих работников |  | Сентябрь – декабрь 2015 г. | Замдиректора по УВР |
|  | План методической работы |  | Сентябрь 2015 г. | Замдиректора по УВР |
|  | **Информационное сопровождение** | | | |
|  | Создание тематической  страницы на сайте ОУ |  |  |  |
|  | Проведение собраний с  родительской общественностью |  | В случае необходимости | Замдиректора по УВР директор |
|  | **всего** | **1156858,00** |  |  |